## Slide 1: A importância da PI Planning para metodologias ágeis

## Slide 2: O que é a PI Planning?
PI Planning, significa “program incremente planning”, ou seja programa incremental de planejamento. Na qual temos o ART, Agile release train, que é composto por pessoas chave das equipes de desenvolvimento, produto e estratégia, que tem a finalidade de alinhar todas as equipes em uma missão e visão comuns.
A PI planning tem duração média de dois dias, a fim de mapear riscos, dependências para promover uma linguagem única entre os times prevendo em que momento os trabalhos se conectam, promovendo assim a colaboração mutua.

## Slide 3: Como funciona?
O planejamento da planning deve ocorrer de maneira prévia, já que é necessário:
  Alinhar os contextos
  Visualizar a estratégia e a tática
  Divulgar para os gestores
  Definir os participantes (pessoas chaves de negócio e técnicas)
  Definir quais times terão participação no escopo
  Os facilitadores (engenheiros ART, agile coach, scrum másters)
  Fontes de informação, PM’s e PO’s

## Slide 4: Divisão por dias
É feito um cronograma, com seus timebox pré-definidos

## Slide 5: Divisão por dias
No primeiro dia
  Abertura/introdução
  Business Context
  Arquitetura
  Team Breakouts
  Criação/Revisão
  Management Review e Problem Solving

## Slide 6: Exemplo de Team Breakout e do Management Review

## Slide 7: Divisão por dias
No segundo dia
  Planning Adjustments
  Business Context
  Program Risk
  Voto de confiança
  Versão final do plano e retrospectiva da PI
  Planejamento da data de Start das Sprints

## Slide 8: Exemplo do Program Board finalizado

## Slide 9: Então, qual a finalidade da PI Planning?
Definir qual será o escopo da release
Visão prévia do que será feito na Lean Inception
O roadmap com as datas marco de entrega
Visão macro dos riscos de cada entrega
Melhorias são cabíveis para a versão
Alinhamento de expectativas
Sinergia dos times

## Slide 10: Dúvidas?

## Slide 11: Muito Obrigado
Fontes
  https://insights.invillia.com/pt/pi-planning-e-lean-inception-em-missoes-de-inovacao/#:~:text=A%20PI%20Planning%20%C3%A9%20um,SAFe%20(Scaled%20agile%20framework).
  https://blog.adaptworks.com.br/2020/04/o-que-e-pi-program-increment/